## Slide 1
NEXUS TRACKER
Capacitación Nuevas Funcionalidades
Ciclo Único Variable · Gestión de Pausas · Cronograma Flexible · Bot de Telegram
Experis Chile · Sistema de Seguimiento Estratégico · Versión Producción 2026

## Slide 2
AGENDA DE CAPACITACIÓN
¿Qué veremos hoy?
Evolución integral del modelo de seguimiento hacia mayor dinamismo y flexibilidad.
1. Ciclo Único Variable
Adiós a fases rígidas estandarizadas: cada proyecto es un ciclo fluido gobernado por su bitácora de comentarios.
2. Pausas & Extensión Dinámica
Pausar/reanudar con fecha flexible y justificación obligatoria, sumando días sin perder la meta inicial.
3. Cronograma Semanas / Meses
Suavizado visual de aplazamientos (sin alarmismo) y selector [Semanas | Meses] individual por proyecto.
4. Bot de Telegram Oficial
Comandos de visualización ejecutiva (/resumen, /proyectos, /buscar) y actualización guiada (/actualizar).

## Slide 3
EVOLUCIÓN DEL MODELO
Transición: De Fases Estandarizadas a Ciclo Único Variable
Simplificación operativa donde la realidad del proyecto guía el flujo de trabajo.
❌ Modelo Anterior: Fases Rígidas
• Estructura predefinida obligatoria (Levantamiento, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue).
• Burocracia de actualización: Había que editar fechas y porcentajes fase por fase individualmente.
• Desalineación con la realidad: Muchos proyectos no siguen cascadas tradicionales o tienen ciclos ágiles híbridos.
• Confusión en fechas: Fechas intermedias ficticias que no representaban el avance real del cliente.
✅ Nuevo Modelo: Ciclo Único Variable
• Un solo horizonte claro por proyecto: Fecha de Inicio → Fecha de Compromiso de Entrega.
• Gobierno por Comentarios / Bitácora: El avance y estado se van construyendo dinámicamente con las actualizaciones que ingresa el equipo.
• Motor de Inteligencia Artificial: Infiere la etapa táctica real a partir del contexto de los comentarios ingresados.
• Agilidad total: Actualizar el avance real (% editable directo) y reportar hitos en segundos desde la app o Telegram.

## Slide 4
GESTIÓN VIVA DEL PROYECTO
¿Cómo Opera el Ciclo Variable Basado en Comentarios?
Cada comentario ingresado enriquece el estado del proyecto y ajusta la visión en tiempo real.
1. Reporte Rápido y Flexible
El líder o desarrollador escribe notas directas: avances, acuerdos con el cliente, bloqueos o hitos completados.
2. Inferencia Inteligente (IA)
El sistema analiza semánticamente las notas para deducir la etapa activa (ej: 'Pruebas UAT', 'Despliegue', 'Afinamiento').
3. Indicadores de Salud
Detecta alertas tempranas (🟢 A Tiempo, 🟡 En Riesgo, 🚨 Retrasado) según el gap entre tiempo hábil y avance reportado.

## Slide 5
MÓDULO DE PAUSAS
Pausar y Reanudar Proyectos de Forma Controlada
Detiene el conteo del tiempo hábil sin alterar las métricas de avance de los desarrolladores.
⏸️ ¿Cómo Funciona la Pausa?
• Botón 'Pausar' disponible en la tarjeta de cada proyecto para Líderes y Administradores.
• Fecha de inicio de pausa flexible: Propone hoy por defecto pero permite indicar una fecha anterior si la detención ocurrió antes.
• Motivo Obligatorio: Es mandatorio ingresar la justificación (ej: 'Espera de credenciales', 'Validación cliente', 'Bloqueo presupuestario').
• Estado Visual Inmediato: Píldora distintiva '⏸️ En Pausa (+Xd)' y filtrado directo en el tablero.
▶️ Reanudación y Cierre de Pausa
• El botón conmuta a '▶️ Reanudar': Un solo clic reincorpora el proyecto al flujo activo de trabajo.
• Cálculo exacto de días: Computa con precisión los días que estuvo pausado y cierra el intervalo formalmente.
• Historial Completo: Cada proyecto almacena todas sus pausas con fechas exactas, usuario responsable y motivos.
• Pausas Múltiples: Un proyecto puede pausarse y reactivarse reiteradas veces; todos los días se totalizan automáticamente.

## Slide 6
LÓGICA DE FECHAS
Extensión Dinámica de la Fecha de Entrega
Garantía de que las pausas por terceros no impacten negativamente la evaluación del equipo.
1. Meta Inicial Inmutable
La fecha de compromiso original (ej: 03/02/2027) jamás se borra. Queda protegida como 'Meta Inicial' con candado de auditoría.
2. Suma Día tras Día
Mientras el proyecto permanezca en pausa, el sistema suma los días a la fecha de entrega final, aplazándola dinámicamente en tiempo real.
3. Desfase Justificado
Al reanudar, la nueva fecha de entrega queda formalmente consolidada sumando los días efectivos de retraso justificado.

## Slide 7
EXPERIENCIA VISUAL
Diseño Suave y Amigable del Cronograma
Alineado con el feedback del equipo: eliminar sensaciones de alarma innecesarias.
🎨 Tono Suave de Días Aplazados
• Antes: Franjas naranjas/amarillas brillantes de advertencia que causaban alerta visual excesiva.
• Ahora: Estilo translúcido elegante en cian y azul noche con borde punteado suave.
• Indicador discreto: Píldora compacta '⏳ +Xd (DD/MM/AAAA)' integrada con armonía en la barra del proyecto.
• Línea de Compromiso Inicial: Delgada marca luminosa que señala con claridad dónde terminaba la meta original.
⏸️ Visualización de Pausas en Barra
• Espacio de Pausa: Se proyecta una franja translúcida rayada sobre el periodo exacto en que ocurrió la detención.
• Ícono de Pausa: Marcador '⏸️' con tooltip detallado que muestra fechas exactas y motivo.
• Sin alteraciones de avance: El avance real completado (% real) se mantiene intacto.
• Transparencia para clientes y gerencia: Evidencia rápida de por qué un hito se movió en el tiempo.

## Slide 8
NAVEGACIÓN TEMPORAL
Visión por Semanas y por Meses en Cada Proyecto
Flexibilidad para analizar proyectos de corto o largo plazo con la escala adecuada.
📅 Control de Escala Temporal Individual
✔ Selector [ Semanas | Meses ] en la cabecera del cronograma de cada proyecto: Ya no dependes únicamente de la escala global.
✔ Vista Mensual para proyectos extensos: Permite visualizar planificaciones semestrales o anuales completas sin scroll horizontal excesivo.
✔ Vista Semanal para seguimiento táctico: Permite revisar entregables inmediatos, fechas de corte y sprints con máxima granularidad.
✔ Independencia entre proyectos: Puedes tener un proyecto en vista mensual y otro en vista semanal al mismo tiempo sin que interfieran.
✔ Línea de 'Hoy' adaptativa: La guía vertical roja se posiciona automáticamente en la semana o en la proporción exacta del mes actual.

## Slide 9
INTEGRACIÓN TELEGRAM
Bot de Telegram: Comandos de Consulta y Estado
Seguimiento ágil en tiempo real desde dispositivos móviles sin entrar al navegador.
📊 /resumen
KPIs Ejecutivos en Segundos
Total proyectos, completados, a tiempo 🟢, en riesgo ⚠️, retrasados 🚨, % SLA y lista de proyectos críticos en foco.
📋 /proyectos
Listado con Filtros Inteligentes
Lista proyectos activos con tiempo transcurrido y salud. Admite filtros: /proyectos todo, completados, riesgo, retrasados.
🔍 /buscar <nombre>
Ficha Completa del Proyecto
Detalle de cliente, responsable, fecha de entrega, salud actual y las últimas 4 actualizaciones de la bitácora.

## Slide 10
INTEGRACIÓN TELEGRAM
Bot de Telegram: Asistente Interactivo /actualizar
Reporte asistido paso a paso con botones dinámicos (Inline Keyboards).
Paso 1: /actualizar
Selección de Proyecto
Despliega una lista de botones interactivos con todos los proyectos activos y su indicador de salud (🟢, ⚠️, 🚨).
Paso 2: Logros
Reporte de Avances
Solicita qué hitos o tareas se completaron en el período. Opción rápida: 'Omitir logros'.
Paso 3: Bloqueos
Frenos o Impedimentos
Pregunta qué los está deteniendo (accesos, feedback cliente, bugs). Opción rápida: 'Ninguno (Todo fluye)'.
Paso 4: IA & Bitácora
Impacto Inmediato
Guarda la entrada fechada en Firestore (DD/MM/AA: Logros | Bloqueos), actualiza la web y dispara la inferencia de IA.

## Slide 11
BUENAS PRÁCTICAS
Trazabilidad, Bitácora y Recomendaciones de Uso
Lineamientos para que los líderes y gerentes mantengan la data confiable y transparente.
Reportar por Telegram o Web
Usa /actualizar al salir de reuniones o terminar sprints. Entre más frecuente el reporte, más certera es la IA en la inferencia.
Pausar a Tiempo
Si el proyecto se detiene por falta de respuesta del cliente o bloqueos externos, registrar la pausa de inmediato para no penalizar el tiempo en Dashboard.
Fecha Retroactiva Responsable
Si por alguna razón no pudiste pausar el mismo día, utiliza el selector de fecha de inicio de pausa para ingresar la fecha real del bloqueo.
Auditoría y Comités
Toda la bitácora alimenta de forma automática los logs de auditoría y el resumen ejecutivo de IA para los comités semanales de gerencia.

## Slide 12
¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Las nuevas funcionalidades ya se encuentran disponibles y activas en producción.
🌐 Plataforma Web: https://nexus-tracker-b7a75.web.app 🤖 Bot de Telegram: /start · /resumen · /actualizar
Gracias por su compromiso con la excelencia operativa · Experis Chile