## Slide 1
NEXUS TRACKER
Capacitación Nuevas Funcionalidades
Gestión de Pausas de Proyectos, Extensión Inteligente y Visión Flexible en Cronogramas
Experis Chile · Sistema de Seguimiento Estratégico · Versión Producción

## Slide 2
AGENDA DE CAPACITACIÓN
¿Qué aprenderemos hoy?
Resumen estructurado de las herramientas incorporadas a la plataforma.
1. Sistema de Pausas
Mecanismo oficial para pausar y reactivar proyectos con fecha retroactiva o actual y justificación obligatoria.
2. Extensión Dinámica
Cómo se suman los días de pausa al plazo final protegiendo la meta de entrega original inmutable.
3. Trazabilidad Automática
Registro automático en la bitácora de comentarios y alertas en Telegram en tiempo real.
4. Cronograma Semanas / Meses
Nueva visión mensual y semanal tanto a nivel global como individual por cada proyecto.

## Slide 3
MÓDULO DE PAUSAS
Pausar y Reanudar Proyectos de Forma Controlada
Detiene el conteo del tiempo hábil sin alterar las métricas de avance de los desarrolladores.
⏸️ ¿Cómo Funciona la Pausa?
• Botón 'Pausar' disponible en la tarjeta de cada proyecto para Líderes y Administradores.
• Fecha de inicio de pausa flexible: Propone el día de hoy por defecto pero permite seleccionar una fecha anterior si la pausa comenzó antes.
• Motivo Obligatorio: Es mandatorio ingresar la causa (ej: 'En espera de accesos', 'Revisión cliente', 'Aprobación presupuestaria').
• Estado Visual Inmediato: El proyecto adopta la etiqueta '⏸️ En Pausa (+Xd)' y se refleja en los filtros.
▶️ Reanudación y Cierre de Pausa
• El botón conmuta a '▶️ Reanudar': Un solo clic reincorpora el proyecto al flujo activo.
• Cálculo exacto de días transcurridos: Determina con precisión los días que estuvo pausado y cierra el intervalo.
• Historial Completo: Cada proyecto conserva un historial de todas sus pausas con fechas exactas y motivos.
• Pausas Múltiples: Un proyecto puede pausarse y reanudarse varias veces; todos los días se totalizan automáticamente.

## Slide 4
LÓGICA DE FECHAS
Extensión Dinámica de la Fecha de Entrega
Garantía de que las pausas por terceros no impacten negativamente la evaluación del equipo.
1. Meta Inicial Inmutable
La fecha de compromiso original (ej: 03/02/2027) jamás se pierde. Queda protegida y visible como 'Meta Inicial' con candado de auditoría.
2. Suma Día tras Día
Mientras el proyecto esté en pausa, el sistema suma los días correspondientes a la fecha de entrega final, aplazándola en tiempo real.
3. Desfase Justificado
Al reanudar, la nueva fecha de entrega queda formalmente consolidada sumando los días efectivos de retraso justificado.

## Slide 5
EXPERIENCIA VISUAL
Diseño Suave y Amigable del Cronograma
Alineado con el feedback del equipo: eliminar sensaciones de alarma innecesarias.
🎨 Tono Suave de Días Aplazados
• Antes: Franjas naranjas/amarillas brillantes de advertencia que causaban alerta visual excesiva.
• Ahora: Estilo translúcido elegante en cian y azul noche con borde punteado suave.
• Indicador discreto: Píldora compacta '⏳ +Xd (DD/MM/AAAA)' integrada con armonía en la barra del proyecto.
• Línea de Compromiso Inicial: Delgada marca luminosa que señala con claridad dónde terminaba la meta original.
⏸️ Visualización de Pausas en Barra
• Espacio de Pausa: Se proyecta una franja translúcida rayada sobre el periodo exacto en que ocurrió la detención.
• Ícono de Pausa: Marcador '⏸️' con tooltip detallado que muestra fechas exactas y motivo.
• Sin alteraciones de avance: El avance real completado (% real) se mantiene intacto.
• Transparencia para clientes y gerencia: Evidencia rápida de por qué un hito se movió en el tiempo.

## Slide 6
NAVEGACIÓN TEMPORAL
Visión por Semanas y por Meses en Cada Proyecto
Flexibilidad para analizar proyectos de corto o largo plazo con la escala adecuada.
📅 Control de Escala Temporal Individual
✔ Selector [ Semanas | Meses ] en la cabecera del cronograma de cada proyecto: Ya no dependes únicamente de la escala global.
✔ Vista Mensual para proyectos extensos: Permite visualizar planificaciones semestrales o anuales completas sin scroll horizontal excesivo.
✔ Vista Semanal para seguimiento táctico: Permite revisar entregables inmediatos, fechas de corte y sprints con máxima granularidad.
✔ Independencia entre proyectos: Puedes tener un proyecto en vista mensual y otro en vista semanal al mismo tiempo sin que interfieran.
✔ Línea de 'Hoy' adaptativa: La guía vertical roja se posiciona automáticamente en la semana o en la proporción exacta del mes actual.

## Slide 7
BUENAS PRÁCTICAS
Trazabilidad, Bitácora y Recomendaciones de Uso
Lineamientos para que los líderes y gerentes mantengan la data confiable y transparente.
Comentarios Automáticos
Cada pausa o reanudación crea una entrada automática en el historial del proyecto con el autor, motivo y fechas. No es necesario duplicar el reporte.
Pausar a Tiempo
Si el proyecto se detiene por falta de respuesta del cliente o bloqueos externos, registrar la pausa de inmediato para no penalizar el % de avance en el Dashboard.
Fecha Retroactiva Responsable
Si por alguna razón no pudiste pausar el mismo día, utiliza el selector de fecha de inicio de pausa para ingresar la fecha real del bloqueo.
Comunicación con Gerencia
Las pausas quedan registradas en los logs de auditoría y en el resumen ejecutivo de IA para los comités semanales.

## Slide 8
¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Las nuevas funcionalidades ya se encuentran disponibles y activas en producción.
🌐 Enlace a la plataforma: https://nexus-tracker-b7a75.web.app
Gracias por su compromiso con la excelencia operativa · Experis Chile